По состоянию на 15.12.2018 года:

1. Выполнено перекрытие 13-го этажа.
2. Кирпичная кладка стен перегородок 14 этажа выполнена на 80%.
3. Монтаж оконных конструкций со 2го по 6 этаж.
4. Монтаж системы отопления с 1 по 8 этаж.
5. Монтаж системы канализации с 1 по 5 этаж.

