По состоянию на 15.12.2018 года:

- Выполнено перекрытие 13-го этажа.

- Кирпичная кладка стен перегородок 14 этажа выполнена на 80%.

- Монтаж оконных конструкций со 2го по 6 этаж.

- Монтаж системы отопления с 1 по 8 этаж.

- Монтаж системы канализации с 1 по 5 этаж.